| БАШОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ АСҠЫН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ПЕТРОПАВЛОВКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ |  | СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

11-ое заседание 3-го созыва

КАРАР                                                                               РЕШЕНИЕ

23 сентябрь 2016 йыл                        № 64                   23 сентября 2016 года

Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры сельского поселения

Петропавловский сельсовет на 2016 - 2020годы и

с перспективой до 2032 года

В целях разработки комплекса мероприятий,  направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной

инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения

Петропавловский сельсовет, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Порогского муниципального образования, Совет сельского поселения Петропавловский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Петропавловский сельсовет на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2032 года (прилагается).

2. . Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном сайте сельского поселения Петропавловский сельсовет  www. petropavlovka04sp.ru  и на информационном стенде в здании Администрации СП Петропавловский сельсовет по адресу: д. Петропавловка, ул. Космонавтов, д.2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета сельского поселения Петропавловский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан по  развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии.

Глава сельского поселения                                                               А.К.Кадимов

Приложение

к решению Совета сельского поселения

Петропавловский сельсовет МР Аскинский район

от  23 сентября  2016 года  № 64

ПРОГРАММА

комплексного развития

транспортной  инфраструктуры

сельского поселения

Петропавловский сельсовет

МР Аскинский район РБ

на 2016 – 2032 годы

# д. Петропавловка

# 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  сельского поселения Петропавловский сельсовет.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Петропавловский сельсовет на период с 2016 по  2032 года разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручение Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показателей безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Петропавловский сельсовет на 2016 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Петропавловский сельсовет |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Петропавловский сельсовет |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения в рамках муниципальных программ. Объем финансирования Программы составляет: 2016 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Давлятовка– 1000 тыс. рублей., Оплата уличного освещения – 15,0 тыс.рублей. Итого 1015 тыс. рублей 2017год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Ерма-Елань -350 тыс.рублей, д. Ольховый Ключ- 2000 тыс. рублей Оплата уличного освещения – 15,0 тыс.рублей. Итого 2365 тыс.рублей 2018год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Петропавловка– 350 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 20,0 тыс.рублей. Итого 370 тыс.рублей. 2019год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Кигазы – 350 тыс.рублей. Итого 350 тыс.рублей 2020год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Петропавловка– 350 тыс.рублей. Итого 350 тыс.рублей 2021-2026 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Шорохово,д. Петропавловка, д. Ерма-Елань, с. Кигазы– 2000 тыс.рублей., Оплата уличного освещения – 50,0 тыс.рублей. Итого 2050 тыс.рублей 2027-2031 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Любимовка, с. Кигазы, д.Ерма-Елань, д. Петропавловка- 1700 тыс.рублей, Оплата уличного освещения – 50,0 тыс.рублей. Итого 1750 тыс. рублей 2032 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Кигазы – 350 тыс. рублей. Оплата уличного освещения – 50,0 тыс.рублей Итого 350 тыс. рублей. Всего за период: 8600 тыс. рублей. Финансирование из бюджета СП ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Петропавловский сельсовет

Территория сельского поселения расположена в центральной части Аскинского района Республики Башкортостан. Общая площадь составляет 7455 га. В состав сельского поселения входят деревни Петропавловка, Любимовка, Шорохово, Ерма-Елань, Ольховый Ключ,  Давлятовка, село Кигазы. Сельское поселение граничит с Мутабашевским, Аскинским, Евбулякским, Казанчинским, Ключевским сельсоветами и Балтачевским муниципальным районом. Расстояние до районного центра с. Аскино - 12 км.

Сельское поселение Петропавловский сельсовет образовано 12 марта 2009 года во исполнение Закона Республики Башкортостан от 19 ноября 2008 года № 50-з «Об изменении границ и объединении отдельных сельских поселений в Республике Башкортостан» путем объединения Петропавловского и Кигазинского сельских поселений.

Внешние связи сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от д. Петропавловка до административного центра района с. Аскино по автодороге – 12 км.

Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта в сельском поселении отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи сельского поселения Петропавловский сельсовет поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории сельского поселения Петропавловский сельсовет проходят следующие автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения :

- «Давлятовка-Ст.Казанчи-Базанчат» протяженностью 6 км;

-  «Ст.-Балтачево-Аскино» протяженностью 8 км.

Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав СП Петропавловский сельсовет входят 7 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между д. Петропавловка и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до д. Петропавловка, км |
| --- | --- |
| д. Ерма-Елань | 5 |
| д. Шорохово | 6 |
| д. Любимовка | 8 |
| с. Кигазы | 8 |
| д. Давлятовка | 2 |
| д. Ольховый Ключ | 12 |

Населенные пункты СП Петропавловский сельсовет сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах СП Петропавловский сельсовет.

| № | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Петропавловка |  |  |  |
| 1 | автомобильная дорога по ул. Северная | 0,5 | 80-604 ОП МР 80-363 |
| 2 | автомобильная дорога по ул. Победы | 0,4 | 80-604 ОП МР 80-364 |
| 3 | автомобильная дорога по ул. Мира | 0,5 | 80-604 ОП МР 80-365 |
| 4 | автомобильная дорога по ул. Сергея Лазо | 0,5 | 80-604 ОП МР 80-366 |
| 5 | автомобильная дорога по ул. Гагарина | 0,2 | 80-604 ОП МР 80-367 |
|  | Итого по д. Петропавловка | 2,1 |  |
| с. Кигазы |  |  |  |
| 7 | автомобильная дорога по ул. Горная | 0,8 | 80-604 ОП МР 80-368 |
| 8 | автомобильная дорога по ул. Мира | 0,3 | 80-604 ОП МР 80-369 |
| 9 | автомобильная дорога по ул. Салавата Юлаева | 1,4 | 80-604 ОП МР 80-370 |
| 10 | автомобильная дорога по ул. Центральная | 1,1 | 80-604 ОП МР 80-371 |
| 11 | автомобильная дорога по ул. Победы | 1,4 | 80-604 ОП МР 80-372 |
| 12 | автомобильная дорога по ул. Полевая | 0,8 | 80-604 ОП МР 80-373 |
| 13 | автомобильная дорога по ул. Ключевая | 0,4 | 80-604 ОП МР 80-374 |
| 14 | автомобильная дорога по ул. 8 Марта | 0,2 | 80-604 ОП МР 80-375 |
| 15 | автомобильная дорога по ул. Набережная | 0,3 | 80-604 ОП МР 80-376 |
| 16 | автомобильная дорога по ул. Школьная | 0,2 | 80-604 ОП МР 80-377 |
| 17 | автомобильная дорога по ул. Речная | 0,3 | 80-604 ОП МР 80-378 |
| 18 | автомобильная дорога - переулки | 0,4 | 80-604 ОП МР 80-379 |
|  | Итого по с. Кигазы | 7,6 |  |
| д. Давлятовка |  |  |  |
| 19 | автомобильная дорога по ул. Зеленая | 0,6 | 80-604 ОП МР 80-381 |
| 20 | автомобильная дорога по ул. Конституционная | 0,6 | 80-604 ОП МР 80-380 |
| 21 | автомобильная дорога по ул. Октябрьская | 0,3 | 80-604 ОП МР 80-382 |
|  | Итого по д. Давлятовка | 1,5 |  |
| д. Ерма-Елань |  |  |  |
| 22 | автомобильная дорога по ул. Мира | 0,4 | 80-604 ОП МР 80-383 |
| 23 | автомобильная дорога по ул. Южная | 1,0 | 80-604 ОП МР 80-384 |
| 24 | автомобильная дорога - переулки | 0,5 | 80-604 ОП МР 80-385 |
|  | Итого по д. Ерма-Елань | 1,9 |  |
| д. Шорохово |  |  |  |
| 25 | автомобильная дорога по ул. Ленина | 0,7 | 80-604 ОП МР 80-386 |
| 26 | автомобильная дорога по ул. Советская | 0,6 | 80-604 ОП МР 80-387 |
| 27 | автомобильная дорога - переулки | 0,1 | 80-604 ОП МР 80-388 |
|  | Итого по д. Шорохово | 1,4 |  |
| 28 | подъезд к д. Шорохово | 0,5 | 80-604 ОП МР 80-389 |
| д. Любимовка |  |  |  |
| 29 | автомобильная дорога по ул. Нагорная | 0,2 | 80-604 ОП МР 80-390 |
| 30 | автомобильная дорога по ул. Луговая | 0,2 | 80-604 ОП МР 80-391 |
| 31 | автомобильная дорога подъезд |  | 80-604 ОП МР 80-392 |
|  | Итого по д. Любимовка | 0,4 |  |
| д. Ольховый Ключ |  |  |  |
| 32 | автомобильная дорога по ул. Лесная | 1,2 | 80-604 ОП МР 80-393 |
|  | Итого по д. Ольховый Ключ | 1,2 |  |
| д. Ново-Кубиязы |  |  |  |
| 33 | автомобильная дорога по ул. Озерная | 1,0 | 80-604 ОП МР 80-394 |
|  | Итого д. Ново-Кубиязы | 1,0 |  |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Ед. изм. | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 18,3 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. м2 | 96852 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети СП Петропавловский сельсовет выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории СП Петропавловский сельсовет объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в сельском поселении на 2010г. составил 145 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 160 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приусадебные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

- Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Аскинского района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Петропавловского сельского поселения предусмотрено:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Кигазы д. Ольховый Ключ  протяженностью 7 км.

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Шорохово-Озеро Петровское протяженностью 2 км.

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры СП Петропавловский сельсовет. Карте населенных пунктов с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры СП Петропавловский сельсовет».

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  СП Петропавловский сельсовет.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 96852 | 96852 | 96852 | 96852 | 96852 | 96852 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 96852 | 96852 | 96852 | 96852 | 96852 | 96852 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 96852 | 96852 | 96852 | 96852 | 96852 | 96852 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием ул. Космонавтов д. Петропавловка внешними автомобильными дорогами, предлагается включение данного участка в состав улично-дорожной сети. Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения в составе улично-дорожной сети ул. Космонавтов д. Петропавловка протяженностью 634м переводится в категорию главных улиц и сохраняет местное значение.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Ремонт 1 оч. | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 оч. | Расч. срок |
| д. Петропавловка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,8 | 2,1 | - | - |
|  | главных улиц | км | 0,7 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,1 | 2,1 |  |  |
| с. Кигазы | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 7,6 | 7,6 | - | - |
|  | главных улиц | км | 2,5 | 2,5 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 4,7 | 4,7 |  |  |
|  | проездов | км | 0,4 | 0,4 |  |  |
| д. Давлятовка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,5 | 1,5 | - | - |
|  | главных улиц | км | 0,6 | 0,6 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,9 | 0,9 |  |  |
| д. Ерма-Елань | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,9 | 1,9 | - | - |
|  | главных улиц | км | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | проездов | км | 0,5 | 0,5 |  |  |
| д. Шорохово | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,4 | 1,4 | - | - |
|  | главных улиц | км | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,6 | 0,6 |  |  |
|  | проездов | км | 0,1 | 0,1 |  |  |
| д. Любимовка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0,2 | - | - |
|  | главных улиц | км | 0,2 |  |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,2 | 0,2 |  |  |
| д. Ольховый Ключ | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,2 | 1,2 | - | - |
|  | главных улиц | км | 1,2 | 1,2 |  |  |
| д. Ново-Кубиязы | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,0 | 1,0 | - | - |
|  | главных улиц | км | 1,0 | 1,0 |  |  |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 1,1 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 385 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью один пост - 1 объект.

Так как в населенных пунктах СП Петропавловский сельсовет дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения.

- Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV категории, общей протяженностью 9 км.

Улично-дорожная сеть

- ремонт главных улиц, общей протяженностью 6,4 км;

- ремонт улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 9,5 км;

- ремонт проездов, общей протяженностью 1,0 км.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на: «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры СП Петропавловский сельсовет. Карте населенных пунктов с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры СП Петропавловский сельсовет».

- Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети СП Петропавловский сельсовет

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети СП Петропавловский сельсовет.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации |  | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |  |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети |  | 2016 | 2032 | 8450 | 96852 | 8450 | 1000 | 2350 | 350 | 350 | 350 | 2000 | 1700 | 350 | Админстрация СП Петропавловский сельсовет |  |
| 2 | Уличное освещение |  | Безопасность движения | 2016 | 2032 | 150 | 96852 | 150 | 15 | 15 | 20 | - | - | 50 | 50 | - | Админстрация СП Петропавловский сельсовет |  |
| * информация требует уточнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  СП Петропавловский сельсовет на 2016 - 2032 годы, составляет 8600 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР СП Петропавловский сельсовет, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 1000 | 2350 | 350 | 350 | 350 | 2000 | 1700 | 350 | 8450 |
| 2 | Освещение | 15 | 15 | 20 | - | - | 50 | 50 | - | 150 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  СП Петропавловский сельсовет показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР СП Петропавловский сельсовет, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет республиканский | В т.ч. бюджет муниципального района | В т.ч. бюджет СП Петропавловский сельсовет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 8450 | 0 | 0 | 2000 | 6450 | 0 |
| 2 | Освещение | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития СП Петропавловский сельсовет, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории СП Петропавловский сельсовет

Администрация СП Петропавловский сельсовет осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета СП, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Верификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.